УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Яранского городского поселения

от 27.12.2017 № 891

**Муниципальная программа**

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

Яранское городское поселение Яранского района

Кировской области» на 2018-2022 годы

(с изменениями, внесенными и утвержденными постановлением администрации Яранского городского поселения от 04.10.2018 № 585, 05.11.2019 № 587)

г. Яранск

2017год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

Яранское городское поселение Яранского района Кировской области»

на 2018-2022 годы

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Яранского городского поселения Яранского района Кировской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Участники Программы | Заинтересованные лица (предприятия, организации (в том числе товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы), собственники помещений в многоквартирном жилом доме, граждане города) |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Яранского городского поселения |
| Задачи Программы | повышение благоустройства дворовых и общественных территорий Яранского городского поселения;  создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Яранского городского поселения. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | количество благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;  количество благоустроенных общественных территорий;  количество обустроенных мест массового отдыха |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации - 2018-2022 годы.  Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования 18 943 083,48 тыс. рублей,  в том числе:  Средства федерального бюджета 7 379 000,00 тыс. рублей;  Средства областного бюджета 11 200 410,00 тыс. рублей;  Средства местного бюджета 363 673,48 тыс. рублей;  Средства внебюджетных источников 0,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 20 %;  За период 2018-2022 годов ожидается:  количество благоустроенных дворовых территорий составит 50 единиц;  количество благоустроенных общественных территорий составит 1 единица;  количество обустроенных мест массового отдыха составит 1 единица. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской области выполнено более 35 лет назад.

Проведенный анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории города Яранска, выявил износ более 70% объектов благоустройства.

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Яранского городского поселения.

В Яранском городском поселении насчитывается 284 многоквартирных жилых дома. Всего требуют ремонта 250 дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день, в целом по городу Яранску, частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на 70 % дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ. Кроме этого, пришло в негодность асфальтовое покрытие автомобильных дорог и пешеходных дорожек, образующих проезды и подходы к дворовым территориям.

В ряде дворов отсутствует или не соответствует требованиям освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны). Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, обустроенные детские и спортивные площадки.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, отсутствия скамеек и урн, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий Яранского городского поселения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В ходе реализации Программы по благоустройству общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, некапитальными объектами;

устройство подъездов к общественным территориям;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских игровых, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнерных площадок для сбора мусора;

оформление цветников.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Работы по благоустройству не имеют комплексного подхода и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и используются современные материалы при благоустройстве территорий.

Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий Яранского городского поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Яранского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий города Яранска будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий Программы появятся благоустроенные парки, скверы, и другие объекты городской среды, благоустроенные дворовые территории, а также будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст современную комфортную среду проживания населения города.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы,**

**цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы,**

**сроков и этапов реализации Программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с приоритетным [проектом](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0F2EFB8630B0425D2247B898331BB4FA8A3B0A242tCG) "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, с [постановлением](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0F2EFB8630B0425D121798A8131BB4FA8A3B0A242tCG) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0ECE2AE0F570D27D87C748F8B3DE816F7F8EDF5255854F6E33DD5D8976678E8BA2B45tCG) социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О "Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года". Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Яранского городского поселения.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

повышение благоустройства дворовых и общественных территорий Яранского городского поселения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Яранского городского поселения.

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;

количество благоустроенных общественных территорий;

количество обустроенных мест массового отдыха.

[Сведения](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\МП%20Формирование%20городской%20среды%202018-2022%20проект.doc#P245) о целевых показателях эффективности реализации Программы приведены в приложении № 1.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы являются отчетные данные Яранского городского поселения.

Показатель "доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства" рассчитывается по формуле:

D = х100%, где

D - доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства (%);

Дб - количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках Программы (единиц);

Д - общее количество дворовых территорий, требующих благоустройства (единиц).

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 20 %.

за период 2018 - 2022 годов ожидается:

количество благоустроенных дворовых территорий составит 50 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий составит 1 единица;

количество обустроенных мест массового отдыха 1 единица.

Срок реализации Программы - 2018 - 2022 годы. Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

1. **Обобщенная характеристика**

**мероприятий Программы**

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения отдельных мероприятий.

В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие понятия:

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, территории для активного массового отдыха, иные общественные территории).

Под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно-созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), расположенная в городе.

3.1. Отдельное мероприятие "Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий".

В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и общественных территорий комиссия, создаваемая администрацией города, будет проводить обследования физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, будут включаться в Программу, направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий.

3.2. Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды (далее - субсидии на формирование современной городской среды).

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Яранского городского поселения, связанных с реализацией Программы, направленных на благоустройство территории Яранского городского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий.

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0ECE2AE0F570D27D87C748D8232EB17FEA5E7FD7C5456F1EC62C2DFDE6A79EABA225840tDG) предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет».

Благоустройство общественных и дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются исходя из минимального и дополнительного перечней таких работ.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят: ремонт дворовых проездов (тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме финансового и (или) трудового участия. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15%.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий входят: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство контейнерной площадки, расчистка прилегающей территории.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия. Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, не превышающем 50 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе);

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 3 к Программе);

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 4 к Программе);

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня (приложение 5 к Программе);

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое), и доля заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к Программе)».

Отдельное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».

В рамках отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Субсидии на обустройство городских парков предоставляются в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0ECE2AE0F570D27D87C748D8232EB17FEA5E7FD7C5456F1EC62C2DFDE6A79EABA225840tDG) предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет».

* 1. Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

общественные обсуждения проекта Программы регламентируются Порядком общественного обсуждения проекта Программы;

рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий Программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, в Программу;

рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий осуществляется в соответствии с [Порядк](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\МП%20Формирование%20городской%20среды%202018-2022%20проект.doc#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в Программу.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, поступивших в администрацию Яранского городского поселения, сформированы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение 7 к Программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение 8 к Программе).

Данная реализация позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Яранского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство». Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности дворовых и общественных территорий в Яранском городском поселении.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик, заключивший муниципальный контракт, с учетом действующего законодательства может привлекать студенческие строительные отряды Кировской области к работам по благоустройству как на безвозмездной, так и на возмездной основе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составит 18 943 083,48 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 7 379 000,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 200 410,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 363 673,48 тыс. рублей (по соглашениям);

средства внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0F2EFB8630B0425D2247B898331BB4FA8A3B0A242tCG) "Формирование комфортной городской среды".

Средства местного бюджета привлекаются на основании соглашений.

Внебюджетными источниками будут являться средства заинтересованных лиц.

В рамках Программы расходы на осуществление капитальных вложений не предусмотрены, объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы по основным направлениям относятся к прочим расходам.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в [приложении 9](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\МП%20Формирование%20городской%20среды%202018-2022%20проект.doc#P469) к Программе.

1. **Анализ рисков реализации Программы**

**и описание мер управления рисками**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться:

путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услут для государственных и муниципальных нужд;

путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-   
коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Риски | Меры управления рисками |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации Программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в Программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного бюджета. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы. |

Внесение изменений в Программу может быть осуществлено на основании:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;   
роста числа участников программы;

форс-мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по   
минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

Приложение 1

к Программе

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  Программы,  наименование показателя | Еединица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) | | | | | |
| 22017 год (базовый) | 22018 год факт | 22019 год | 22020 год прогноз | 22021 год | 22022 год |
| 11. | «Формирование современной городской среды муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской области» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | еединиц | - | 8 | \* | 7 | \* | \* |
| 11.2. | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства | ппроцентов | - | 3,2 | \* | 6 | \* | \* |
| 11.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | еединиц | - | 1 | \* | 1 | \* | \* |
| 11.4. | Количество обустроенных мест массового отдыха | еединиц | 1 | 1 | \* | \* | \* | \* |

\*Показатели эффективности устанавливаются после определения объема финансирования Программы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в соответствующем периоде и подготовленных на его основании адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период.

Приложение 2

к Программе

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1. | Ремонт дворовых проездов (тротуаров) многоквартирных домов |
| 2. | Освещение дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3. | Установка скамеек |
| 4. | Установка урн для мусора |

Приложение 3

к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в состав минимального перечня**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017г. для ОСНО.

**Ориентировочная стоимость работ**

- ремонт дворовых проездов на 1 м2 (с ямочным ремонтом) – 1197,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов на 1м2 (без ямочного ремонта) – 1024,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным ремонтом) – 2097,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (без ямочного ремонта) – 1923,00 руб. за 1 кв.м.;

- поднятие горловин люков – 1430,00 руб. за 1 шт.;

- обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и светодиодных светильников) – 40843,00 руб. на 1 светильник с опорой (27197,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника);

- обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных светильников на существующие опоры) – 20685,00 руб. на 1 светильник (7039,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника);

- установка скамеек – 7010,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки);

- установка урн для мусора – 2425,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).

Приложение 4

к Программе

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство контейнерной площадки |
| 5 | Расчистка прилегающей территории |

Приложение 5

к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в состав дополнительного перечня**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017г. для ОСНО.

**Ориентировочная стоимость работ**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от наполнения оборудованием – от 581000,00 руб. до 1883000,00 руб. за площадку;

- оборудование парковки для автомобилей – 2231,00 рублей/м2

- озеленение придомовой территории (посадка кустарников (сирень) – 551,00 рублей за единицу;

- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб./м2.

Приложение 6

к Программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых**

**на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием,**

**ПОРЯДОК**

**и форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

1. **Общие положения**
   1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Яранского городского поселения (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Яранского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской области» на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
   2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) минимальный перечень работ – установленный в приложении 2 к Программе перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Яранского городского поселения;

б) дополнительный перечень работ – установленный в приложении 4 к Программе перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Яранского городского поселения;

в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Яранского городского поселения;

г) уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять заинтересованные лица по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

г) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Яранского городского поселения за счет средств заинтересованных лиц;

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Яранского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц**

**в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме финансового и (или) трудового участия. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15%.
  2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия. Размер финансового участия не должен превышать 50 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.
  3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.
  5. Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями работ, предоставляются в администрацию Яранского городского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств (при перечислении денежных средств через банк) или квитанции к приходному кассовому ордеру (при внесении наличных денежных средств в кассу администрации муниципального образования – администратора доходов бюджета муниципального образования), копия ведомостей сбора средств с физических лиц.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются не позднее 5 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

* 1. При определении доли финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости конкретных видов работ из минимального и дополнительного перечня пол благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения дворовой территории в Программу на основании предложений заинтересованных лиц, содержащих сведения о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования, либо вносятся в кассу администратора доходов бюджета муниципального образования.
   2. После составления сметного расчета на работы по благоустройству дворовой территории (далее – сметная документация) или получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации (в случае если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим законодательством) администрация Яранского городского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления (внесения) денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению (внесению) заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметной документацией, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дефектной ведомости, и соответствует доле финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, определенной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению (внесению) заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление (внесение) денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания Соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены (внесены) в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то предложение заинтересованных лиц по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить (внести) денежные средства в порядке, установленном пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

* 1. Администрация муниципального образования осуществляет учет поступающих (внесенных) от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства данной дворовой территории, согласованным с лицом, уполномоченным заинтересованными лицами.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 9

к Программе

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование Программы | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), рублей | | | | | |
| 2018 год  факт | 2019 год | 2020 год  прогноз | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской области» на 2018 – 2022 годы | всего | **11 415 083,48** | 0,00 | **7 528 000,0** | 0,00 | 0,00 | **18 943 083,48** |
| федеральный бюджет | \* | \* | 7 379 000,0 | \* | \* | 7 379 000,0 |
| Областной  бюджет | 11 125 910,0 | \* | 74 500,0 | \* | \* | 11 200 410,00 |
| местный  бюджет | 289 173,48 | \* | 74 500,0 | \* | 0,00 | 363 673,48 |
| внебюджет.  источники | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 11. | Отдельное мероприятие | «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий» | не требуется | x | x | x | x | x | x |
| 2  2. | Отдельное мероприятие | «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего | **10 807 778,0** | 0,00 | **4 500 000,0** | 0,00 | 0,00 | **15 307 778,00** |
| федеральный бюджет | \* | \* | 4 411 500,0 | \* | \* | 4 411 500,00 |
| областной  бюджет | 10 699 700,0 | \* | 43 500,0 | \* | \* | 10 743 200,00 |
| местный  бюджет | 108 078,0 | \* | 45 000,0 | 0,00 | 0,00 | 153 078,0 |
| внебюджет.  источники | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 33. | Отдельное мероприятие | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | всего | **607 305,48** | 0,00 | **3 028 000,0** | 0,00 | 0,00 | **3 635 305,48** |
| федеральный бюджет | \* | \* | 2 967 500,0 | \* | \* | 2 967 500,0 |
| областной  бюджет | 426 210,0 | \* | 31 000,0 | \* | \* | 457 210,0 |
| местный  бюджет | 181 095,48 | 0,00 | 29 500,0 | 0,00 | 0,00 | 210 595,48 |
| внебюджет.  источники | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 44. | Отдельное мероприятие | «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» | не требуется | x | x | x | x | x | x |

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования.

Приложение 7

к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес местонахождения дворовой территории |
| 1 | Труда д. 11 |
| 2 | Радина д. 13 |
| 3 | Рудницкого д. 10 |
| 4 | Тургенева д. 2в |
| 5 | Ложкина д. 6 |
| 6 | Лагуновская д. 67а |
| 7 | Заводская д. 10 корп. 1 |
| 8 | Заводская д. 10 корп. 2 |
| 9 | Заводская д. 10 корп. 5 |
| 10 | Заводская д. 10 корп. 4 |
| 11 | Мицкевича д. 61 |
| 12 | Мицкевича д. 63 |
| 13 | Мицкевича д. 65 |
| 14 | Мицкевича д. 59 |
| 15 | Ложкина д. 12 |
| 16 | Производственная д. 5 |
| 17 | Мицкевича д. 46 |
| 18 | Пер. Энергетиков д. 13 |
| 19 | Производственная д.13 |
| 20 | Чернышевского д. 2 |
| 21 | Строительная д. 9 |
| 22 | Революции д. 84 |
| 23 | Производственная д.11 |
| 24 | Мицкевича д. 57 |
| 25 | Космонавтов д. 1 |
| 26 | Производственная д. 3 |
| 27 | Заводская д. 10 корп. 3 |
| 28 | Лагуновская д. 65а |
| 29 | Мицкевича д. 37 |
| 30 | Мицкевича д. 55 |
| 31 | Карла Маркса д. 42 |
| 32 | Тургенева д. 48 |
| 33 | Чернышевского д. 4 |
| 34 | пер. Заводской д. 6 |
| 35 | Южная д. 7 |
| 36 | Радина д. 39а |
| 37 | Южная д. 10 |
| 38 | Производственная д. 7 |
| 39 | Некрасова д. 28 |
| 40 | Производственная д. 9 |
| 41 | Ложкина д. 2 |
| 42 | Гоголя д. 16 |
| 43 | Труда д. 1 |
| 44 | Южная д. 10а |
| 45 | Поселковая д. 9 |
| 46 | Радина д. 38 |
| 47 | Пролетарская д. 1 |
| 48 | Тургенева д. 72 |
| 49 | Производственная д. 1 |
| 50 | Мицкевича д. 50 |

Приложение 8

к Программе

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес местонахождения общественной территории |
| 1 | «Парк им. Л.Л.Шамшуренкова» |
| 2 | «Пионерский сквер» |