ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

21 июня 2012 года

О результатах проверки законности и результативности использования субсидий, направленных на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Контрольное мероприятие проведено в Администрации Яранского городского поселения.

В 2011 году плановый объем финансирования по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  составил 3377,0 тыс. рублей, фактически освоено 3377,0 тыс. руб. или 100%.

В ходе контрольного мероприятия проверено целевое и эффективное расходование средств, выделенных на строительство объектов коммунальной инфраструктуры:

- строительство теплотрасс по ул. Космонавтов г. Яранска

- строительство теплотрассы от котельной № 11 по ул. Труда, Халтурина г. Яранска

Всего в ходе контрольного мероприятия  установлено 13 нарушений на сумму 77,6 тыс. руб., в том числе:  необоснованное завышение расходов  27,7 тыс. руб.; неэффективное использование бюджетных средств 49,9 тыс. руб.

Нецелевого использования денежных  средств не установлено.

Кроме того установлены нарушения и недостатки:

- нарушение п. 5  статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при исполнении муниципальных контрактов внесены изменения в условия муниципального контракта;

- оформление исполнительной документации с нарушением установленных требований;

- недостоверность подписания акта приемки выполненных работ ф. КС-2;

- не своевременная проверка  сметной документации;

- муниципальная программа не актуализируется в части объемов финансирования.

- отсутствие общего журнала работ;

- невыполнение условий договоров;

-  некачественная подготовка договоров по строительному контролю;

-  отсутствие в отчетности исходящей регистрации и дат подписания;

- имеются дефекты в изоляции трубопроводов.

По результатам проверки  в администрацию Яранского городского поселения направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Рекомендовано рассмотреть результаты проверки на заседании Яранской городской Думы.